АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________                                 п. Кировский                                    _________

О подготовке  муниципальных учреждений, муниципальных котельных

района и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2025-2026 годов

С целью обеспечения своевременной подготовки муниципальных учреждений, муниципальных котельных Кировского муниципального района   к  работе  в осенне-зимний период 2025-2026 годов, согласно распоряжению Правительства Приморского края от 09.01.2025г. № 1-рп «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в отопительный сезон  2025-2026 годов», на основании  ст. 24 Устава Кировского муниципального района, принятого решением Думы Кировского муниципального района от  08.07.2005 г. № 126 (в действующей редакции решения  Думы  Кировского  муниципального  района  от 28.11.2024 г. № 187-НПА)

- Утвердить план мероприятий по подготовке муниципальных учреждений, муниципальных котельных района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (приложение №1).

- Установить сроки поэтапного выполнения плана мероприятий:         к 01 сентября 2025 г. в объеме 80 процентов от плана, полную готовность объектов соцкультбыта к 15 сентября 2025г.

- Директору  МКУ «ЦОМОУ»   Веремейчик  И.А.,   директору МБУ «КДЦ  Кировского муниципального  района» Корчак А.Э.:

  - Приступить к ремонтным работам  объектов муниципальных учреждений, муниципальных котельных немедленно по окончанию отопительного сезона 2025-2026 годов и строго придерживаться утвержденного плана.

  - Обеспечить к началу отопительного сезона:

- накопление запасов материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций в муниципальных учреждениях, муниципальных котельных;

- комплектование аварийно-восстановительных бригад с обеспечением их необходимой техникой и оборудованием.

- Рекомендовать главам городских поселений Кировского муниципального района:

  - Принять  нормативно-правовые акты  по  подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  к  ОЗП 2025-2026 гг., разработать графики ремонтных работ и строго их придерживаться при подготовке к отопительному сезону объектов жизнеобеспечения и жилищного фонда, находящихся  на  подведомственной  территории;

  - Разработать и утвердить  в  срок до 01 сентября 2025 года  в  каждом  городском поселении   муниципальный  правовой акт, устанавливающий  порядок ликвидации, локализации  технологических  нарушений  и  взаимодействия тепло- электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных  предприятий, а также  служб  жилищно-коммунального  хозяйства   при  устранении  аварий  и  инцидентов, предоставить  копию  данного  правового акта  в министерство   жилищно-коммунального  хозяйства   Приморского края.

- Рекомендовать главам сельских поселений Кировского муниципального района:

  - принять  нормативно-правовые акты  по  подготовке объектов соцкультбыта  к  ОЗП 2025-2026 гг., разработать графики ремонтных работ и строго их придерживаться при подготовке к отопительному сезону и  обеспечить  запас  топлива  к началу отопительного сезона в  объеме  20 процентов  от  годовой  потребности,  согласно утвержденных  лимитов.

- Руководители учреждений, финансируемых из бюджета Кировского муниципального района, несут персональную ответственность за сохранность оборудования подведомственных им котельных и других инженерных сооружений.

- Директору  МКУ «ЦОМОУ»  Веремейчик И.А.,  директору МБУ «КДЦ Кировского муниципального  района» Корчак А.Э.:

  - после окончания отопительного сезона законсервировать оборудование в подведомственных котельных, установить металлические решетки на окнах, проемах для подачи угля; установить надежные запорные устройства, металлические двери в местах установки теплосчетчиков; при необходимости обеспечить сторожевую охрану;

  - заключить с подрядными организациями договоры на ремонт и подготовку к отопительному сезону муниципальных учреждений, муниципальных котельных;

7.3. заготовку топлива на отопительный период 2025-2026гг. и накопление топлива для теплоснабжения муниципальных учреждений к началу отопительного сезона 2025-2026гг. произвести в необходимых объемах, согласно утвержденных лимитов на ОЗП 2025-2026гг. (приложения №2, №3).

7.4. взять под личный контроль разработку мероприятий по экономии  топливных ресурсов, нормированию, снижению удельных расходов топлива на котельных;

7.5.  в  соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013г. №103  «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» обеспечить в срок до 15.09.2025г. полную готовность к эксплуатации в предстоящий отопительный период теплоисточников, инженерных сетей тепло- и электроснабжения, объектов соцкультбыта, образования, и предоставить паспорта готовности данных объектов.

8.И.о.начальника финансово-экономического  управления администрации Кировского муниципального района Толкуновой О.А.:

8.1.Обеспечить регулярную оплату текущего потребления  тепловой и электрической энергии, воды и угля учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета Кировского муниципального района, в соответствии с утвержденными в установленном порядке лимитами энергопотребления  и   воды.

8.2.Выделить предусмотренные в бюджете Кировского муниципального района  на 2025 год средства на финансирование работ по подготовке зданий муниципальных учреждений и муниципальных котельных к началу отопительного сезона 2025-2026гг.

9.И.о.начальника отдела  жизнеобеспечения  администрации Кировского муниципального района Михайленко Е.В.:

9.1.Обеспечить предоставление в министерство  жилищно-коммунального хозяйства Приморского края в установленные сроки:

- информацию о ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов по состоянию на 01 число каждого месяца, начиная с 01 июля  2025 года   по 01 ноября 2025 года,  в  соответствии с формой государственного статистического наблюдения №1- ЖКХ (зима)  срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

- информацию о ходе прохождения отопительного сезона 2025-2026 годов по состоянию на 01 декабря 2025 года  в  соответствии с формой государственного статистического наблюдения  №2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства  и  объектов  энергетики  в  зимних  условиях»;

- информацию  о  ходе  прохождения  отопительного  сезона  ежемесячно  в  период  с 01  декабря  2025  года  по 01  апреля  2025 года  в  соответствии  с  формой  государственного  статистического  наблюдения  № 3-ЖКХ (зима)  срочная  «Сведения  о  наличии  и  расходе  топлива  организациями  жилищно-коммунального  хозяйства  и  объектов  энергетики  в  зимних  условиях»  по  состоянию  на  01 число отчетного   месяц;

- информацию о проделанной работе по установке приборов контроля и учета энергоресурсов  на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах соцкультбыта ежемесячно  в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной министерством  жилищно-коммунального   хозяйства Приморского края  форме.

9.2. Обеспечить ежемесячное предоставление в отдел по топливным  ресурсам министерства  жилищно-коммунального хозяйства Приморского края отчетов о фактическом расходе топлива и наличии топлива на складах  муниципальных учреждений до 03  числа каждого месяца, следующего             за отчетным.

10.Руководителю МКУ «ЦОМОУ» Веремейчик И.А.  совместно с главным специалистом отдела жизнеобеспечения администрации  района  по вопросам ГО и ЧС разработать и утвердить график противоаварийных тренировок персонала, в том числе при работе в условиях низких температур, обеспечить его выполнение.

11.Рекомендовать  руководителям: АО «Комунэлектросервис»

Юрову А.Н., Кировского участка  филиала  ОАО «ДРСК» Приморские  западные электрические сети  Рыжему  В.М., МУП «Водопроводные сети» Лазовских С.А., ООО «Примводоканал» Асеевой А.С., филиала «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго»  Палеха Т.С.  в срок до 01 октября 2025г. выполнить необходимые ремонтные работы и провести подготовку технологического оборудования энергосистемы и  водоснабжения Кировского муниципального района к устойчивой работе в осенне–зимних условиях.

12.Рекомендовать  руководителю  краевого  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения «Кировская  центральная  районная  больница»  главному врачу  Монастырной Е.О. в  срок  до  15  сентября  2025 года  выполнить  необходимые  ремонтные  работы  системы  теплоснабжения  объектов  здравоохранения  и  обеспечить  запас  топлива  в  объеме  20 процентов  от  годовой  потребности,  согласно утвержденных  лимитов.

13.Рекомендовать  руководителям:  АО «Комунэлектросервис»

Юрову А.Н., Кировского участка филиала  ОАО «ДРСК»  Приморские  западные  электрические  сети Рыжему В.М., МУП «Водопроводные сети» Лазовских С.А., ООО «Примводоканал» Асеевой А.С., филиала  «Лесозаводский» КГУП «Примтеплоэнерго» Палеха Т.С., главному  врачу  КГБУЗ «Кировская центральная районная больница»  Монастырной Е.О.,  главам городских  и  сельских  поселений обеспечить  устранение  замечаний  по  предписаниям  Дальневосточного управления  Ростехнадзора.

14.Утвердить прилагаемый состав штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона 2025-2026 годов при администрации Кировского муниципального района (приложение №4).

15.Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2025-2026 годов, Кировского муниципального района (приложение №5).

16.Утвердить состав комиссии по проверке готовности муниципальных учреждений, муниципальных котельных к отопительному периоду 2025-2026 годов, Кировского муниципального района (приложение №6).

17.Контроль за своевременной и качественной подготовкой муниципальных учреждений, муниципальных котельных района к отопительному сезону 2025-2026 годов возложить на первого заместителя главы администрации Кировского муниципального района, председателя районного штаба по подготовке и прохождению отопительного сезона Михайленко Е.В.

17.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Кировского муниципального района-

глава администрации Кировского

муниципального района                                                                 И.И.Вотяков

Приложение № 5

к  распоряжению администрации

Кировского муниципального района

от                            г.   №

Состав комиссии

по  проверке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

к отопительному периоду  2025-2026 годов на территории

Кировского муниципального района

| Михайленко Е.В. | первый заместитель главы администрации Кировского муниципального района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Орлова М.Г. | главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Палеха Т.С. Коврижин О.В. Звонов Н.В. Любаев А.В. | Начальник теплового района «Горноключевской» Лесозаводского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» (по согласованию). главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Приморскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора Российской Федерации (по согласованию); главный государственный инспектор Дальневосточного управления Ростехнадзора Российской Федерации (по согласованию); государственный инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами по Приморскому краю Дальневосточного управления Ростехнадзора Российской Федерации (по согласованию) |

Приложение № 4

к распоряжению администрации

Кировского муниципального района

от                             г.    №

Состав  штаба

по  подготовке к отопительному сезону и устойчивому прохождению

осенне-зимнего периода 2025-2026 гг. при администрации

Кировского муниципального района

| Михайленко Е.В. | первый заместитель главы администрации Кировского муниципального района, председатель штаба; |
| --- | --- |
| Орлова М.Г. | главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района, секретарь штаба; |
| Члены штаба: |  |
| Аверьянов А.Н. | директор ООО «Глобус» (по согласованию); |
| Асеева А.С. | директор ООО «Примводоканал»; |
| Медведев В.С. Белоус А.Г. Бондарь Е.Н. Веремейчик И.А. | глава Крыловского сельского поселения (по согласованию); директор ООО «РУСО ДВ» (по согласованию); директор ООО «Сибирцевская УК» (по согласованию) директор муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания муниципальных образовательных учреждений» администрации Кировского муниципального района; |
| Коломойцев В.В. | глава Руновского сельского поселения (по согласованию); |
| Коляда С.В. | глава Кировского городского поселения (по согласованию) |
| Корчак А.Э. | директор муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр Кировского муниципального района»; |
| Лиманюк Л.Е. | глава Хвищанского сельского поселения (по согласованию); |
| Палеха Т.С. | начальник теплового района «Горноключевской» филиала «Лесозводский» КГУП «Примтеплоэнерго» (по согласованию); |
| Монастырная Е.О. | главный врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировская центральная районная больница» (по согласованию); |
| Хасанов В.У. | глава Горноключевского городского поселения (по согласованию); |
| Чарекчян А.В. | глава Горненского сельского поселения (по согласованию); |
| Лазовских С.А. | председатель ликвидационной комиссии МУП «Водопроводные сети». |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Кировского муниципального района

от                               г.  №

Накопление угля

для теплоснабжения муниципальных учреждений

Кировского муниципального района к началу отопительного сезона

2024-2025гг.

| № п/п | Предприятия | Всего тонн |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обслуживающая организация | 158,28 |
| 2. | МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных учреждений» и МБУ «КДЦ КМР» | 37,0 |
|  | Итого: | 195,28 |

_____________________

Приложение № 2

к распоряжению  администрации

Кировского муниципального района

от                                 г. №

Задание

по заготовке угля для теплоснабжения муниципальных учреждений

Кировского муниципального района на отопительный сезон 2025-2026гг.

тонн

| № п/п | Предприятия | Годовая потреб- ность | в том числе по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025г. | 2026г. |  |  |
|  |  |  | IV | I | II | III |
| 1. | Обслуживающая организация | 730,20 | 270,17 | 401,61 | 58,42 | - |
| 2. | МКУ «Центр обслуживания муниципальных образовательных учреждений» и МБУ «КДЦ КМР» | 184,7 | 73,6 | 98,0 | 13,1 | - |
|  | Итого: | 914,9 | 343,77 | 499,61 | 71,52 | - |

___________________________________

Приложение № 6

к  распоряжению администрации

Кировского муниципального района

от                            г.   №

Состав комиссии

по  проверке готовности муниципальных учреждений,

муниципальных котельных и объектов ЖКХ

к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории

сельских поселений Кировского муниципального района

| Михайленко Е.В. | первый заместитель главы администрации Кировского муниципального района, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Орлова М.Г. | главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района, секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |
| Веремейчик И.А. | директор муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания муниципальных образовательных учреждений» администрации Кировского муниципального района; (по согласованию). |