Администрация  Кировского  муниципального района приморского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2024 г                                                         п. Кировский                                                          № 267

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района от 28.10.2022 № 310.

В целях реализации пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона  № 131-ФЗ  от  06.10.2003  года  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Постановления администрации Кировского муниципального района от 10.04.2024 №98 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кировского муниципального района»,   на основании ст.24 Устава Кировского муниципального района, принятого решением Думы Кировского муниципального района от  08.07.2005 г. № 126, (в действующей редакции), администрация Кировского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Развитие и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2023-2027 годы, утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района от 28.10.2022 № 310, изложив программу в следующей редакции (прилагается).

- Руководителю аппарата администрации Кировского муниципального района Л.А. Тыщенко данное постановление разместить на официальном сайте администрации Кировского муниципального района.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Кировского

муниципального района                                                                        Е.В. Михайленко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кировского муниципального района

от ______________г. № ________

Муниципальная программа

«Развитие и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2023-2027 годы

Паспорт Программы.

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2023-2027 годы |
| --- | --- |
| Основания разработки Программы | 1.Бюджетный кодекс РФ; 2. Федеральный закон от 06.10.2003 №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3.Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 4. Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 5. Устав Кировского муниципального района. 6. Решение Думы Кировского муниципального района от 31.10.2013 №88-НПА «Положение о дорожном фонде Кировского муниципального района» 7. Решение Думы Кировского муниципального района от 17.03.2015 №151-НПА «О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них». 8. Решение Думы Кировского муниципального района от 29.09.2016 №56-НПА «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования Кировского муниципального района и правила расчета бюджетных ассигнований на указанные цели». |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |
| Структура муниципальной программы (отдельные мероприятия) | 1.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кировского муниципального района. 1.2. Организация безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кировского муниципального района. 1.3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Кировского муниципального района. 1.4. Проведение паспортизации автомобильных дорог местного значения. |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются: - обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Кировского муниципального района. |
| Задачи Программы | Основные задачи Программы: - организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; - обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения Кировского муниципального района; - мероприятия по проведению паспортизации автомобильных дорог местного значения. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2027 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Целевые индикаторы приведены в приложении №1 к настоящей муниципальной программе, а именно обеспечить сохранность существующей дорожной сети, сократить долю автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям на 10 % до 2027 года. |
| Объем средств на финансирование муниципальной Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета в действующих ценах 2024 года составляет: 161 674 тыс. рублей, * в том числе: - средства местного бюджета – 131 674,0 тыс. рублей: 2023 год – 30 656,7 тыс. рублей; 2024 год – 31 653,3 тыс. рублей; 2025 год – 22 508,0 тыс. рублей; 2026 год – 23 428,0 тыс. рублей. 2027 год – 23 428,0тыс. рублей. 2. средства краевого бюджета – 30 000,0 тыс. рублей: 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 15 000,0 тыс. рублей; 2025 год – 15 000,0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей. 2027 год – 0 тыс. рублей. |
| Связь с государственными программами | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края», утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации Программы: - обеспечить сохранность существующей дорожной сети, - сократить долю автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям на 10 % до 2027 года. |

<муниципальная программа> - Подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета Кировского муниципального района на соответствующий год и размера субсидий из краевого бюджета.

___________________________

- Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации программы

- и прогноз ее развития

Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения  в границах Кировского муниципального района» на 2023-2027гг (далее – Программа) осуществляется в соответствии с частью 5 и частью 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Автомобильные дороги общего пользования местного значения являются связующим звеном между населенными пунктами, расположенными в границах муниципального района. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кировского муниципального района по состоянию на 01 января 2022 года составляет 395,5км. На долю администрации Кировского муниципального района приходится 200,3 км автомобильных дорог, из них более 99,5 км составляет протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

Для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений = 105,95 км., полномочия по решению данного вопроса местного значения передаются администрациям сельских поселений.

В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги, большую актуальность приобретают мероприятия с повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния.  Учитывая тот факт, что в течении длительного времени темпы износа автомобильных дорог были выше их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют высокую степень износа. В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 49% от их общей протяженности.

Несоответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и нормам может привести к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения, привести к необходимости ограничения, а также запрещения движения по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта. Важны мероприятия по поддержанию бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и создание безопасных условий дорожного движения.

Низкая оснащенность дорожной отрасли специализированной дорожной техникой, ее техническое состояние и моральный износ оказывает соответствующее влияние на уровень и качество выполняемых ремонтных работ. Укомплектованность дорожной техникой, ее состояние и технический уровень в значительной степени определяют не только качество, надежность и долговечность автомобильных дорог и сооружений на них, а также темпы производства дорожных работ, что в конечном итоге сокращает затраты на проведение дорожных работ и увеличивает межремонтные сроки.

В условиях ограниченных финансовых средств в бюджете района, важным событием для дорожной отрасли стало создание в 2012 году дорожного фонда Приморского края и в 2013 году – дорожного фонда Кировского муниципального района  (Решение Думы Кировского муниципального района №88-НПА от 31.10.2013г.). Целевое использование бюджетных ассигнований дорожного фонда обеспечит дорожное хозяйство Кировского муниципального района надежным источником финансирования, что позволит не только поддерживать техническое состояние автомобильных дорог на нормативном уровне за счет своевременного ремонта, но и рассматривать возможность модернизации материально-технической базы дорожной отрасли.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Целесообразность разработки муниципальной программы, реализующей программно-целевой метод решения проблем дорожной деятельности, определяется следующими факторами:

- наличие сложно решаемых и разнообразных по характеру проблем в дорожной сфере, что определяет необходимость системного подхода к их решению, согласования отдельных направлений муниципальной политики по содержанию, технологиям реализации и по времени осуществления;

- необходимость определения целей, задач, состава и структуры мероприятий и запланированных результатов;

- необходимость реализации комплекса взаимоувязанных мероприятий по повышению результативности бюджетных, финансовых и материальных вложений.

- Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации программы, цели и задачи программы

- Отношения в сфере дорожной деятельности регулируются в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

- Консолидация усилий органов власти различных уровней и финансовых ресурсов на решение задач, определенных в рамках программы, положительно повлияет на создание условий по обеспечению безопасности дорожного движения, что в свою очередь будет способствовать улучшению качества жизни граждан.

Основными целями Программы является:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований и создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Кировского муниципального района.

Для достижения основных целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- обеспечение безопасности дорожного движения между населенными пунктами Кировского муниципального района.

- Раздел 3. Правила предоставления межбюджетных трансфертов.

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации в бюджет Кировского муниципального района регламентируется Порядком предоставления и расходования субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, утвержденного постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па «Об утверждении государственной  программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края».

Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет поселения осуществляется в порядке, установленном Решением Думы Кировского муниципального района от 18.12.2014г. №137-НПА «О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений из районного бюджета».

- Раздел 4.  Правила предоставления субсидий юридическим лицам.

- Предоставление субсидий юридическим лицам на осуществление дорожной деятельности не регламентируется.

- Раздел 5. Целевые индикаторы и ожидаемые показатели программы

Показатели (индикаторы), соответствующие целям и задачам Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит получить конечные результаты:

обеспечить сохранность существующей дорожной сети, сократить долю автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям на 10 % до 2027 года.

Раздел 6. Перечень мероприятий программы

В целях комплексного выполнения системы мер, направленных на развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района на 2023-2027 годы, разработан перечень мероприятий Программы.

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы мероприятий указан в приложениях № 2 к настоящей Программе.

- Раздел 7. Механизм реализации программы

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий участников Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий Программы.

Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с контрактами (договорами), заключенными на основании Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В ходе реализации муниципальной программы отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района как ответственный исполнитель Программы:

- координирует мероприятия, направленные на реализацию муниципальной программы;

- разрабатывает муниципальные правовые акты администрации Кировского муниципального района, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы;

- реализует программные мероприятия, заключая договоры (контракты) в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- осуществляет контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов, переданных сельским поселениям района, в рамках заключенных соглашений.

Раздел 8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Источником финансирования Программы являются:

-  средства дорожного фонда Кировского муниципального района;

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Кировского муниципального района составляет: 161 674,0 тыс. рублей,

в том числе:

- средства местного бюджета – 131 674,0 тыс. рублей:

2023 год – 30 656,7 тыс. рублей;

2024 год – 31 653,3 тыс. рублей;

2025 год – 22 508,0 тыс. рублей;

2026 год – 23 428,0 тыс. рублей.

2027 год – 23 428,0тыс. рублей.

2. средства краевого бюджета – 30 000,0 тыс. рублей:

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 15 000,0 тыс. рублей;

2025 год – 15 000,0 тыс. рублей;

2026 год – 0 тыс. рублей.

2027 год – 0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета Кировского муниципального района на соответствующий год, исходя из его возможностей.

Раздел 9. Сроки и этапы реализации Программы.

Мероприятия программы реализуются в период: 2023-2027 годы.

- Раздел 10. Оценка эффективности реализации Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются основные целевые индикаторы, указанные в приложении № 1.

В качестве целевых индикаторов оценки эффективности реализации Программ используются показатели, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».

Сведения об оценке эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год предоставляются по формам, согласно приложению № 4 к настоящей Программе.

Реализация Программы в полном объеме позволит повысить удобство и безопасность движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

___________________________

приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа  «Развитие и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения   в границах Кировского муниципального района» на 2023-2027 годы.

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Ед. изм. | Значение целевого индикатора, показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первый год планового периода 2023 | второй год планового периода 2024 | третий год планового периода 2025 | четвертый год планового периода 2026 | пятый год планового периода 2027 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 47,9 | 45,9 | 43,9 | 40,9 | 37,9 |
| 2. Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 2,5 | 4,6 | 4,8 | 4 | 4 |
| 2.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 94,3 | 90,3 | 86,4 | 80,5 | 74,6 |

- приложение № 2

- к муниципальной программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2023-2027 годы.

в тыс. руб.

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия, программы, основного мероприятия, |  | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансового обеспечения |  | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | Рз Пр |  | ЦСР |  | ВР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| І Обеспечение сохранности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 |  |  | 0409 |  | 1000010161 |  | 244 | 10 844,8 | 7200,2 | 6 168,5 | 6 595,0 | 6 595,0 |  |  |
| 1.2. | Работы по ремонту дорог: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги «Большие Ключи – Хвищанка» | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000010161 | 244 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги в с. Руновка, ул. Лесная, протяженность 0,4 км | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 589,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000092390 | 244 |  | 3 554,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000Б92390 | 244 |  | 35,9 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги в с. Руновка, ул. Зеленая (участок от гос. трассы А-370 до ул. Центральная), протяженность 0,484 км | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 256,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000092390 | 244 |  | 5 204,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000Б92390 | 244 |  | 52,6 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги в с. Межгорье, ул. Новая, протяженность 0,3 | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 863,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000092390 | 244 |  | 854,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000Б92390 | 244 |  | 8,6 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги в с. Большие Ключи, ул. Верхняя, протяженность 2,2 | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 555,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000092390 | 244 |  | 1 540,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000Б92390 | 244 |  | 15,6 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги в с. Комаровка, ул. Школьная (участок от пер. Школьный до пер. Зеленый), протяженность 0,24 | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 030,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000092390 | 244 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000Б92390 | 244 |  | 30,3 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги в п. Горный, ул. Приисковая (600 м) и дороги от ул. Приисковая на дорогу к мин. Источнику (400м) | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000010161 | 244 | - | 3 700,2 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт моста через ручей Соленый на автомобильной дороге «с. Большие Ключи – с. Хвищанка» | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000010161 | 244 | - | 3 692,8 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт 3-х мостов: через реку «Преображенка», ручей «Мокрый» и реку «Золотая» на автомобильной дороге «с. Преображенка – с. Еленовка» | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000010161 | 244 | - | 2 323,7 |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по установке дорожных знаков на автомобильной дороге «с. Преображенка – с. Еленовка» | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000010161 | 244 | - | 226,1 |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение работ по очистке конусов мостовых сооружений от растительности на автомобильной дороге «с. Преображенка – с. Еленовка» | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000010161 | 244 | - | 74,6 |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги в с. Руновка, ул. Центральная (участок от перекрестка с ул. Зеленая до перекрестка с ул. Лесная), протяженность 0,34 км | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 040,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000092390 | 244 |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000Б92390 | 244 |  |  | 40,4 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги в п. Горный, ул. Рудная, протяженность 1,0 км | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000092390 | 244 |  |  | 2 449,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000Б92390 | 244 |  |  | 24,7 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги в п. Горный, дорога до мин. источника, протяженность 2,05 км | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 073,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000092390 | 244 |  |  | 5 022,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000Б92390 | 244 |  |  | 50,7 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги в с. Крыловка, ул. Луговая, протяженность 0,6 км | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 484,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000092390 | 244 |  |  | 1 470,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000Б92390 | 244 |  |  | 14,8 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги в с. Марьяновка, ул. Беговая, протяженность 0,4 км | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000092390 | 244 |  |  | 980,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000Б92390 | 244 |  |  | 9,9 |  |  |  |  |
|  | Ремонт дороги в с. Марьяновка, ул. Набережная, протяженность 0,44 км | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 088,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Краевой бюджет |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000092390 | 244 |  |  | 1 078,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 | 0409 |  |  |  | 1000Б92390 | 244 |  |  | 10,9 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15844,8 | 31 513,3 | 21 320,0 |  |  |  |  |
| 2. Организация безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Кировского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Приобретение и установка дорожных знаков, баннеров, информационных щитов и т.д. |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 |  |  | 0409 |  | 1000010161 |  | 244 | 100,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 2.2. | Паспортизация автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры |  | Отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 |  |  | 0409 |  | 1000010161 |  | 244 | 2 932,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 032,5 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
| 3. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов сельских поселений Кировского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных в (вне) границах населенных пунктов в соответствии с Соглашениями. |  | Администрации сельских поселений | Бюджет Кировского муниципального района |  | 951 |  |  |  | 0409 |  | 1000010162 | 540 | 11 779,4 | 14 740,0 | 15 788,0 | 16 433,0 | 16 433,0 |  |  |
| Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 779,4 | 14 740,0 | 15 788,0 | 16 433,0 | 16 433,0 |  |  |
| Всего средств по Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 656,7 | 46 653,3 | 37 508,0 | 23 428,0 | 23 428,0 |  |  |

|  | Приложение №3 - к муниципальной программе |
| --- | --- |

Оценка достижения значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы

«Развитие и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2023-2027 годы.

| N п/п | Целевой индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов, показателей муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого индикатора, показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в году, предшествующем отчетному финансовому году | в отчетном году |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2023-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 2023г | 3 |  |  |
|  |  |  | 2024г | 5 |  |  |
|  |  |  | 2025г | 7 |  |  |
|  |  |  | 2026г | 9 |  |  |
|  |  |  | 2027г | 10 |  |  |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. | % | 2023г | 47,9 |  |  |
|  |  |  | 2024г | 45,9 |  |  |
|  |  |  | 2025г | 43,9 |  |  |
|  |  |  | 2026г | 40,9 |  |  |
|  |  |  | 2027г | 37,9 |  |  |

Приложение№4

к муниципальной программе.

Оценка эффективности муниципальной программы

«Развитие и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2023-2027 годы.

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) |  |  | Степень соответствия запланированному уровню затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Развитие и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2023-2027 годы | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет Кировского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |