КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2018 - 2022 годы

20 июня 2017 года                                                                                  пгт  Кировский

Финансово-экономическая экспертиза на проект муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2018 - 2022 годы (далее проект Программы) подготовлена в соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального района, принятого решением Думы Кировского муниципального района от 27.10.2011 № 210.

Предлагаемым проектом Программы администрация Кировского муниципального района планирует обеспечить население района регулярным автобусным сообщением по межселенным маршрутам, а также обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов.

- Анализ соответствия целей и задач муниципальной программы

В соответствии с пунктом 1.3 Порядка разработки муниципальных программ, целью муниципальной программы является конечный результат решения проблемы социально-экономического развития муниципального образования посредством реализации мероприятий муниципальной программы.

Основными целями предлагаемого проекта Программы определены:

- обеспечение населения района регулярным автобусным сообщением по межпоселенческим маршрутам;

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Кировского муниципального района, с выполнением работ по их содержанию и ремонту в целях доведения транспортно-эксплуатационных показателей до нормативных требований.

Цели представленного проекта Программы соответствуют полномочиям Кировского муниципального района, определенных Законом № 131-ФЗ. Однако в нарушение пункта 1.3 Проекта разработки муниципальных программ, проектом Программы не обозначены основные проблемы в части организации транспортного обслуживания населения между поселениями района. В связи с чем, ожидаемым конечным результатом проекта Программы  предусмотрено только обеспечение сохранности существующей дорожной сети, сокращение доли автомобильных дорог, не отвечающим нормативным требованиям.

Кроме того, следует обратить внимание, что цели, определенные пунктом 2.1  текстовой части проекта Программы не соответствуют в полном объеме целям, указанным в паспорте проекта Программы. Так,  в тексте проекта Программы отсутствуют слова «вне границ населенных пунктов», «по межселенческим маршрутам», но при этом указаны слова «сохранение социально значимых автобусных маршрутов», которые отсутствуют в паспорте муниципальной программы.

Согласно пункту 1.4 Проекта разработки муниципальных программ, задачами муниципальной программы является выполнение совокупности взаимоувязанных мероприятий направленных на достижение цели реализации муниципальной программы.

Задачи, предложенные проектом Программы, заключаются в следующем:

- организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Кировского муниципального района и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению, сохранение социально значимых автобусных маршрутов;

- организация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог  и искусственных сооружений на них;

- создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Кировского муниципального района.

Задачи представленного проекта Программы не соответствую целям, определенным паспортом Программы. Так, создание безопасных условий дорожного движения на дорогах местного значения Кировского муниципального района, не является целью реализации муниципальной программы.

Для оценки достижения целей и решения задач в проекте Программы используются разные целевые индикаторы и показатели результативности. Так, в качестве целевых индикаторов используется доля  протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (в процентах и в протяженности).

При этом в целевых индикаторах не предусмотрена доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района.

Отсутствие части показателей (целевых индикаторов)  не позволит провести оценку эффективности муниципальной программы в полном объеме.

- Анализ структуры муниципальной программы

Пунктом 1.7.1 (1) Проекта разработки муниципальных программ определено, что основные мероприятия муниципальной программы представляют собой совокупность мероприятий, имеющих общее целевое назначение.

Стоит отметить, что паспорт программы не содержит перечень основных мероприятий имеющих целевое назначение, что является недопустимым при принятии муниципальных программ.

Согласно представленному проекту Программы определен перечень  оснований для ее  разработки состоящий из 7 законодательных и нормативных правовых актов (Законы: № 131-ФЗ, № 220-ФЗ, № 257-ФЗ, № 196-ФЗ, Устав Кировского муниципального района, постановление администрации Кировского муниципального района  № 122).

Вместе с тем, районной администрацией не учтены основные нормативные правовые акты, регулирующие дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог Кировского муниципального района, в т.ч.:

- решение Думы Кировского муниципального района от 31.10.2013 № 88-НПА «Положение о дорожном фонде Кировского муниципального района»;

- решение Думы Кировского муниципального района от 17.03.2015 № 151-НПА «О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения Кировского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них»;

- решение Думы Кировского муниципального района от 29.09.2016 № 56-НПА «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования Кировского муниципального района и правила расчета бюджетных ассигнований на указанные цели».

Паспортом проекта Программы предусмотрен ее руководитель – первый заместитель главы администрации Кировского муниципального района.  Стоит отметить, что Порядком разработки муниципальных программ, руководитель муниципальной программы  не указывается.

Ответственным исполнителем программы является отдел жизнеобеспечения администрации Кировского муниципального района, соисполнителем программы – управление муниципальной собственности, архитектуры и правой экспертизы администрации Кировского муниципального района.

Срок реализации программы составляет 5 лет (с 2018 по 2022 годы). В тоже время, проектом Программы определено, что ее реализация осуществляется в один этап, что противоречит заявленным срокам и предусмотренным программными мероприятиями.

Ожидаемый конечный результат, определенный  паспортом программы, состоит из двух пунктов:

- сохранить социально значимые автобусные маршруты;

- обеспечить сохранность существующей дорожной сети, сократить долю автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям.

При этом не указано, на какой процент (долю) сократится протяженность дорожной сети  не отвечающая нормативным требованиям и на какой процент (долю) сохранятся социально значимые маршруты.

Также стоит отметить, что в текстовой части проекта Программы установлено несоответствие с перечнем ожидаемых конечных результатов. Так в тексте муниципальной программы отсутствует результат в части сохранения социально значимых автобусных маршрутов.

- Анализ ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы предусмотрено за счет средств бюджета Кировского муниципального района. Основным источником финансирования муниципальной программы выступают средства дорожного фонда (84,5% бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2018- 2022 годы).

Общий объем финансирования, запланированный проектом Программы, составит 54 884,7 тыс. рублей, в т.ч.  средства дорожного фонда – 46 384,7 тыс. рублей, в т.ч. по периодам действия программы:

- 2018 год – 3 338,9 тыс. рублей (в т.ч. средства дорожного фонда 1 638,9 тыс. рублей);

- 2019 год - 3 338,9 тыс. рублей (в т.ч. средства дорожного фонда 1 638,9 тыс. рублей);

- 2020 год – 15 508,8 тыс. рублей (в т.ч. средства дорожного фонда 13 808,8 тыс. рублей);

- 2021 год – 19 269,3 тыс. рублей (в т.ч. средства дорожного фонда 17 569,3 тыс. рублей);

- 2022 год – 13 428,9 тыс. рублей (в т.ч. средства дорожного фонда 11 728,9 тыс. рублей).

Распределение объема финансирования по программным мероприятиям указывает на то, что размер субсидий  на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров на маршрутах между поселениями района на ближайшую перспективу не изменятся, и составит 1 700,0 тыс. рублей ежегодно.

Приоритетными программными мероприятиями определены:

- приобретение дорожной техники - 20 000,0 тыс. рублей (2020 год планируется приобрести МТЗ, стоимостью 3 000,0 тыс. рублей; 2021 год – КДМ, стоимостью 7 000,0 тыс. рублей; 2022 год – автогрейдер и бульдозер, стоимостью 10 000,0 тыс. рублей);

- работы по текущему ремонту автомобильных дорог – 17 800,2 тыс. рублей (2020 год – 9 169,8 тыс. рублей, 2021 год – 8 630,4 тыс. рублей);

- работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог 1 628,9 тыс. рублей ежегодно;

- разработка проекта организации дорожного движения – 300,0 тыс. рублей (2021 год – 300,0 тыс. рублей);

- приобретение и установка дорожных знаков – 140,0 тыс. рублей (2018-2021 год по 10,0 тыс. рублей ежегодно; 2022 год - 100,0 тыс. рублей).

Стоит обратить внимание, что норматив на содержание дорог, определенный решением Думы № 56-НПА,  составляет 49,360 тыс. рублей /км. Таким образом, протяжность содержания дорог в летний и зимний период времени составит 33 км, при этом на  долю администрации Кировского муниципального района приходится 199,5 км дорог. Следовательно, содержанием будет охвачено только 16,5% протяженности имеющихся дорог. Необходимо также указать, что программные мероприятия по содержанию дорог не содержат ни перечня дорог, ни их протяженности, что является недопустимым при расходовании бюджетных средств.

Аналогичная ситуация прослеживается по расходам, запланированным на ремонт дорог. Так, согласно утвержденному  нормативу (539,40 тыс. руб./км) в течение двух лет (2020 - 2021 год) планируется ремонт 33 км дорог, при этом протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляет более 120 км. Следовательно, ремонт будет произведен только 27,5% протяженности указанных дорог.

На основании вышеизложенного следует, что мероприятия, запланированные муниципальной программой, не позволят достичь ожидаемого конечного результата, определенного проектом Программы (2018-2019 годы по 60,0% ежегодно, 2020 год -43% ежегодно; 2021-2022 год по 24%; ежегодно).

Также по результатам Заключения Контрольно-счетная комиссия отмечает, что  планируемый объем финансирования муниципальной программы за счет средств дорожного фонда существенно занижен. Так, по состоянию на 01.04.2017 года объем неиспользованного дорожного фонда составляет 21 834,7 тыс. рублей.

В тоже время, стоит отметить, что  в связи с низким исполнением расходов дорожного фонда по итогам отчетных периодов (2014 год - 0,00 тыс. рублей;  2015 год - 830,4 тыс. рублей;  2016 год - 8,9 тыс. рублей и - первый квартал 2017 года – 0,00 тыс. рублей), существуют риски неосвоения бюджетных средств при реализации указанных  мероприятий муниципальной программы.

По итогам финансово-экономической экспертизы на проект муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2018 - 2022 годы Контрольно-счетная комиссия предлагает:

- обозначить основные проблемы в части организации транспортного обслуживания населения между поселениями района;

- включить  в ожидаемый конечный результат обеспечение население района регулярным автобусным сообщением по межселенным маршрутам;

- привести задачи программы в соответствии с обозначенными целями;

- привести текстовую часть в соответствие с паспортом программы;

- определить целевые индикаторы в части указания доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения;

- перечислить в паспорте программы перечень основных программных мероприятий;

- дополнить перечень нормативных правовых оснований для разработки программы, регулирующих дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог Кировского муниципального района;

- скорректировать этапы программы;

-  пересмотреть объем финансирования за счет средств дорожного фонда утвержденного на 2017 год, который позволит увеличить расходы по содержанию и ремонту дорог;

- определить в ожидаемом конечном результате долю сокращения дорожной сети, не отвечающей нормативным требованиям, а также долю сохраненния социально значимых маршрутов;

- включить в программные мероприятия межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Кировского муниципального района бюджетам сельских поселений на выполнение полномочий по содержанию автомобильных дорог в рамках заключенных соглашений. Такой показатель, при котором расходы перейдут на программный бюджет,  позволит повысить качество управления бюджетным процессом.

На основании вышеизложенного Контрольно-счетная комиссия считает, что представленный проект Программы требует доработки, в связи с чем,  рекомендует разработчикам и ответственным исполнителям муниципальной программы учесть предложения, отраженные в настоящем Заключении.

Также Контрольно-счетная комиссия считает, что при согласовании проекта Программы должностным лицам администрации Кировского муниципального района (начальникам управлений) необходимо осуществлять более качественный контроль при согласовании муниципальных программ (программных мероприятий).

Главе Кировского муниципального района усилить ответственность всех участников бюджетного процесса за реализацию поставленных задач и достижение конечных результатов проекта Программы.

Председатель Контрольно-счетной комиссии                                           С.В. Куничак

Постановление администрации Кировского муниципального района от 11.05.2016 № 122 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ в Кировском муниципальном районе».

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок  пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

Решение Думы Кировского муниципального района от 29.09.2016 № 56-НПА «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования Кировского муниципального района и правила расчета бюджетных ассигнований на указанные цели».