**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2018 - 2022 гг.»**

**10 июня 2022 года пгт Кировский**

Финансово-экономическая экспертиза на проект постановления администрации Кировского муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2018 - 2022 гг.» (далее - проект Программы) подготовлена в соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статьей 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального района.

Предлагаемым проектом Программы, в сравнении с редакцией от 28.02.2022 года № 47, администрация Кировского муниципального района планирует скорректировать объем финансирования части программных мероприятий.

Так, проектом Программы предлагается:

1. В паспорте проекта Программы и текстовой части (раздел 7) «Финансовое обеспечение программы» планируется ***увеличить*** общий объем финансирования программных мероприятий на ***8 726,9 тыс. рублей*** (со 141 229,5 до 149 956,4 тыс. рублей), из них:

2022 год – ***увеличить***  на ***8 726,9 тыс. рублей*** (с 36 720,0 до 45 446,9 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств бюджета Кировского муниципального района в сумме 8 726,9 тыс. рублей (с 16 720,0 до 25 446,9 тыс. рублей), что объясняется остатком дорожного фонда, неиспользованного по состоянию на 1 января 2022 года.

**2.** В приложении № 1 проекта Программы предложена корректировка программных мероприятий в том числе:

***2022 год***

на 4 026,9 тыс. рублей ***увеличиваются*** расходы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования (с 3 784,0 до 7 810,9 тыс. рублей);

на 4 700,0 тыс. рублей ***предусмотрены*** межбюджетные трансферты на ремонт дорог городским поселениям, из них:

3 439, 0 тыс. рублей - Кировское городское поселение;

1 261,0 тыс. рублей – Горноключевское городское поселение.

По итогам финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетная комиссия отмечает, что предложенный объем финансирования ***на 2022 год*** в общей сумме ***45 446,9 тыс. рублей*** ***соответствует*** решению Думы Кировского муниципального района от 16.12.2021 № 57-НПА «О районном бюджете Кировского муниципального района на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 31.03.2022 № 69-НПА).

В тоже время, Контрольно-счетная комиссия обращает внимание, что Приложениями № 1 и № 2 проекта Программы предусмотрены работы по ремонту дорог, расположенных в населенных пунктах сельских поселений, с общей протяженностью ***8 км 230 м***. Однако, согласно сведениям о заключенных муниципальных контрактах, представленных администрацией Кировского муниципального района, общая протяженность данных дорог составляет ***8 км 280 м***.

Анализ работ по ремонту автомобильных дорог в сельских поселениях представлен в таблице.

Таблица

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Населенный**  **пункт** | **Улица** | **Протяженность**  **в программе**  **(м)** | **Протяженность**  **в контракте**  **(м)** | **Разница**  **(+,-)** |
| ***Крыловское сельское поселение*** | | | | |
| с. Марьяновка | Советская | 500,0 | 500,0 | - |
| с. Марьяновка | Школьная | 580,0 | 580,0 | - |
| с. Крыловка | Кооперативная | 700,0 | 650,0 | -50,0 |
| с. Крыловка | Молодежная | 780,0 | 400,0 | -380,0 |
| с. Крыловка | Совхозная | 0,0 | 680,0 | +680,0 |
|  | ***Итого:*** | ***2 560,0*** | ***2 810,0*** | ***+250,0*** |
| ***Руновское сельское поселение*** | | | | |
| с. Руновка | Восточная | 800,0 | 400,0 | -400,0 |
| с. Руновка | Набережная | 880,0 | 880,0 | - |
| с. Руновка | Зеленая | 1 080,0 | 280,0 | -800,0 |
| с. Руновка | Юбилейная | 0,0 | 440,0 | +440,0 |
| с. Комаровка | Советская | 1 630,0 | 1 630,0 | - |
| с. Комаровка | Совхозная | 1 280,0 | - | -1 280,0 |
| с. Комаровка | Школьная | 0,0 | 800,0 | +800,0 |
| с. Антоновка | дорога к кладбищу | 0,0 | 1 040,0 | +1 040,0 |
|  | ***Итого:*** | ***5 670,0*** | ***5 470,0*** | ***-200,0*** |
|  | ***ВСЕГО:*** | ***8 230,0*** | ***8 280,0*** | ***+50,0*** |

Как видно из данных, представленных в таблице, из девяти автомобильных дорог, предлагаемых к ремонту:

на четырех автомобильных дорогах сократилась протяженность ремонтных работ (с. Крыловка: ул. Кооперативная, ул. Молодежная; с. Руновка: ул. Восточная, ул. Зеленая);

одна автомобильная дорога исключена с перечня ремонтных работ (с. Комаровка, ул. Совхозная);

четыре дороги дополнительно включены в перечень ремонтных работ (с. Крыловка, ул. Совхозная; с. Руновка, ул. Юбилейная; ; с. Комаровка, ул. Школьная; с.Антоновка дорога к кладбищу).

В тоже время в представленном проекте Программы наименование улиц и их протяженность ***не соответствует*** наименованиям и протяженности, указанным в муниципальных контрактах, что нарушает нормы бюджетного законодательства.

Так, согласно пункту 1 статьи 72 БК РФзакупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=C8DF36D858D82F1FD34AC6C8D74E8E83E449FC5A6DA08F1EAF9FC3211FCE31667416661FC3A27FCCFE5F6EB8EF29B151ECFE8D60B85538AFl5mEE) Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений настоящего Кодекса.

Кроме того пунктом 1.2 Порядка разработки муниципальных программ определено, что муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития Кировского муниципального района.

Таким образом, Контрольно-счетная комиссия предлагает, в целях соблюдения норм бюджетного законодательства, внести соответствующиеизменения в Приложение № 1 и № 2 проекта Программы.

Также по итогам финансово-экономической экспертизы, стоит обратить внимание на распределение бюджетных ассигнований, полученных в виде субсидий на ремонт дорог за счет средств дорожного фонда Приморского края (20 000,0 тыс. рублей):

Крыловское сельское поселение – ***14 445,6 тыс. рублей*** или 72,2 %;

Руновское сельское поселение - ***5 554,4 тыс. рублей*** или 27,8 %;

Хвищанское сельское поселение – 0,0 тыс. рублей или 0,0 %;

Горненское сельское поселение – 0,0 тыс. рублей или 0,0 %.

Таким образом, Контрольно-счетная комиссия предлагает, в целях соблюдения Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов[[1]](#footnote-1), ***пересмотреть*** размер иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений с учетом ремонта автомобильных дорог, осуществленных за счет дорожного фонда Кировского муниципального района в общей сумме 20 202,0 тыс. рублей.

Председатель С.В. Куничак

1. Решение Думы Кировского муниципального района от 18.12.2014 № 137-НПА «О Порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений из районного бюджета». [↑](#footnote-ref-1)